## H3ZW小组软件测试第一次会议记录

|  |  |
| --- | --- |
| H3ZW小组软件测试第一次会议记录 | |
| 小组名称 | H3ZW |
| 主持人 | 张鑫 |
| 记录人员 | 张宇 |
| 会议主题 | 明确成员分工和团队建设，明确软件测试的功能点 |
| 会议时间 | 2019年06月01日 |
| 记录时间 | 2019年06月01日 |
| 参加人员 | 张鑫 王春禹 张宇 郑文 胡良 |
| 记录形式 | 随听随记，后整理成文档形式上交 |
| 会议内容摘要 | 1. 组建团队，明确小组成员分工 2. 分配任务，明确个人任务 3. 明确功能点 4. 对时间段进行分配，明确里程碑 |

一、会议详情：

（1）成员分工表:

|  |  |
| --- | --- |
| **开发经理** | **张鑫** |
| **CVS Builder** | **张宇** |
| **开发工程师** | **郑文** |
| **测试负责人** | **王春禹** |
| **测试人员** | **胡良** |

（2）成员任务分配表：

|  |  |
| --- | --- |
| **张鑫** | 1. 文档整合 2. 完成测试功能点的编写 |
| **张宇** | 1. 配置运行环境，软件安装  2. 完成测试功能点的编写 |
| **王春禹** | 1. 对测试用例进行分工 2. 完成测试功能点的编写 3. 对组员的测试功能点的进行核实检查 |
| **郑文** | 1. 完成测试功能点的编写 2. 参数设置与库操作 |
| **胡良** | 完成测试功能点的编写 |

（3）里程碑：

|  |  |
| --- | --- |
| **计划与设计** | **2019/06/01** |
| **功能测试** | 2019/06/07 |
| **文档编写** | 2019/06/14 |

二、待解决的问题：

1. 功能点的编写
2. 不熟悉的测试软件
3. 烟雾测试概念及内容

三、小组的协作情况总结：

1. 经过大家的讨论，大家分工明确，积极配合组长的安排
2. 大家对学生管理系统进行功能点的分析，明确了部分功能点
3. 大家积极配合组长的安排

四、纪律情况总结：

1. 全体成员按时参加会议

2. 服从组长安排

五、研讨图片：

